|  |  | 작성자 | 2020182003 고광신 | 팀명 | Animagus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 10 | 기간 | 2025.03.03~2025.03.09 | 지도교수 | 김 재 경(서명) |
| 이번주 한일 | Monster AI가 플레이어를 따라가는 행동 패턴 추가 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>
블루프린트로 타겟이 유효 거리에 있는지 확인하는 조건 노드 BTDecorator_IsTargetInRange와

지속적으로 타겟이 근처에 있는지 확인하기 위해 구체형 OverlapMultifyByChannel로 충돌되는 플레이어를 인식하는 BTService_FindTarget을 추가함

| 문제점 정리 | 구체형 충돌이라 플레이어가 뒤에 있어도 인식하게 됨 | 해결 방안 | AI Perception System으로 시야각에 있는 타겟만 인식하도록 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 11 | 다음 기간 | 2025.03.10~2025.03.16 |
| 다음주 할 일 | 투사체 공격에 대한 Camera Shake 추가 AI Player를 C++로 생성하도록 변경 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |