|  |  | 작성자 | 2020182040 조환희 | 팀명 | Animagus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 6 | 기간 | 2025.01.27~2025.02.02 | 지도교수 | 김 재 경(서명) |
| 이번주 한일 | - 플레이어 및 룸 관리 로직 추가 보완 및 테스트 - 클라이언트 연동 공부내용 복습 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 더미클라이언트를 통해 룸의 상태 및 룸 내부 다른 플레이어의 동기화 상태를 콘솔 텍스트로 확인함

  - “인프런”을 통해 언리얼 엔진과 C++ IOCP 서버의 연동 과정을 복습

    - 플레이어 입장/퇴장

    - 플레이어 이동 동기화

| 문제점 정리 | 강의에서 사용한 코드구조와 실제 프로젝트 코드구조가 상이함 | 해결 방안 | 현재 프로젝트에 적용할 수 있도록 코드 재구성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 7 | 다음 기간 | 2025.02.03~2025.02.09 |
| 다음주 할 일 |  |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |