|  |  | 작성자 | 2018180042 지태준 | 팀명 | Animagus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 2 | 기간 | 2024.12.30~2025.01.05 | 지도교수 | 김 재 경(서명) |
| 이번주 한일 | - 지태준 기존 산 모델링을 폐기하고 새로운 스타일로 전면 수정하였다. 또한 땅 모델링 및 텍스처링을 완료 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

  - 지태준

- 1주차에 제작했던 산 모델이 팀의 캐릭터 아트 스타일과 어울리지 않는다는 판단하에, 새로운 디자인 방향으로 산을 재모델링

- 기본 지형이 될 땅 모델링과 텍스처링을 진행

언리얼 레벨에 땅을 여러 개 띄웠을 때 옆에 있는 땅과 특정 축의 위치가 같으면 z-buffer현상이 일어남을 확인 해결방안을 찾아보니 조금의 이격을 두어서 띄우면 해결된다는 사실을 구글링을 통해 찾아냄. 이 방법으로 문제점을 해결함

| 문제점 정리 | 비교과와 병행하다 보니 모델링 진행이 약간 더딤 | 해결 방안 | 다음주 비교과가 끝나니 시간을 더 쏟아야함 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 3 | 다음 기간 | 2024.01.06~2025.01.12 |
| 다음주 할 일 | 지태준: 제작한 산과 땅을 활용해 간단한 맵을 구성할 예정이며, 추가로 돌 모델링에 착수 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |