|  |  | 작성자 | 2018180042 지태준 | 팀명 | Animagus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 13 | 기간 | 2024.03.17~2024.03.23 | 지도교수 | 김 재 경(서명) |
| 이번주 한일 | 쉴드 및 스모크 스킬 구현, 임시 로비 컨트롤러 및 게임 모드 제작, 충돌 관련 버그 수정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

보호막 액터 제작 및 외부 VFX 적용 후 일정 시간 동안 시전 플레이어를 따라다니도록 설정
스모크 스킬은 시야 차단용으로 구현되었으며 플레이어 주변에 연막을 생성하는 형태로 제작함
보호막이 시전자의 투사체와 충돌하는 문제를 발견하여 Owner 정보를 활용한 충돌 무시 로직을 도입함
임시 로비 맵 구성 및 컨트롤러, 게임모드 작성 시작

| 문제점 정리 | 스킬 제작 후에 테스트 과정에서 보호막을 사용한 플레이어가 사용한 다른 스킬(투사체)과의 충돌이 일어나는 문제가 발생 | 해결 방안 | 보호막을 사용한 플레이어의 투사체와는 충돌을 막기위해 서로의 Owner를 체크하고 같다면 충돌을 무시하는 로직을 사용하여 고쳤음. 하지만 문제가 해결되지않아 그 문제를 로그를 통해 체크해보니 Owner가 제대로 설정이 되기전에 충돌이 일어나는 문제. 이를 고치기위해 SpawnParameters를 이용해서 Owner를 생성시에 동시에 설정하여 문제를 고침 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 14 | 다음 기간 | 2024.03.24~2024.03.30 |
| 다음주 할 일 | 툰 셰이딩 구현 및 스킬 UI 디자인 개선 작업 예정 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |