|  |  | 작성자 | 2018180042 지태준 | 팀명 | Animagus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 20 | 기간 | 2024.05.05~2024.05.11 | 지도교수 | 김 재 경(서명) |
| 이번주 한일 | Connect 레벨 및 Loading구현 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

접속용 IP 입력 인터페이스가 포함된 Connect 레벨과, 게임 시작 전 대기 상태를 보여주는 Loading 레벨을 제작

| 문제점 정리 | 레벨 전환 시 클라이언트 간 약간의 시작 타이밍 불일치와 맵 데이터 로딩이 완료되기 전 레벨이 전환되어 그 시간동안 제대로 맵이 보이지 않고 끊기는 문제 이러한 문제는 맵 데이터는 디스크 IO가 필요하기에 높은 오버헤드가 생기기때문. | 해결 방안 | Level 스트리밍 기능을 이용해서 문제를 해결 해보려 하였지만 언리얼 내장 네트워크 사용에 맞춰 제작된 기능이기에 자체 iocp서버를 활용한 우리의 게임 구조에 사용하기 적합하지 않았음. OpenLevel후에 일정 상수 시간동안 Loding 창을 띄워 맵 데이터 로딩과 시작 타이밍을 맞춰었음. |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 21 | 다음 기간 | 2024.05.12~2024.05.18 |
| 다음주 할 일 | 상점씬 제작 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |